PLAN DE PROYECTO

CoolAgent

Asistente Inteligente para Técnicos de Refrigeración

Versión 1.0  |  Abril 2026

Documento Confidencial

# 1. Resumen Ejecutivo

CoolAgent es una aplicación móvil diseñada como asistente inteligente para técnicos de refrigeración, tanto del sector industrial como doméstico. La aplicación integra inteligencia artificial para ofrecer diagnóstico por imagen, un chatbot especializado en refrigeración y HVAC, calculadoras técnicas, base de datos de códigos de error, guías paso a paso y funcionalidad offline.

El proyecto se desarrollará con React Native (frontend), FastAPI en Python (backend), servicios de AWS para infraestructura en producción, y un entorno local con Docker que permita una transición fluida a la nube.

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | CoolAgent - Asistente de Refrigeración |
| Tipo | Aplicación móvil con IA |
| Plataformas | iOS y Android (React Native) |
| Backend | FastAPI (Python) + AWS |
| Modelo de IA | Gemini Flash (API) o Claude Haiku vía AWS Bedrock |
| Costo Infra Estimado | $100 - $260 USD/mes (1,000 consultas/día) |

# 2. Arquitectura del Sistema

## 2.1 Stack Tecnológico

| Capa | Entorno Local | Producción (AWS) |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React Native + Expo Dev | React Native + Expo (builds) |
| Backend / API | FastAPI en Docker | ECS Fargate o Lambda |
| Base de Datos | PostgreSQL en Docker | RDS PostgreSQL |
| Cache | Redis en Docker | ElastiCache Redis |
| Almacenamiento | MinIO en Docker (S3-compatible) | Amazon S3 |
| Autenticación | JWT local (misma lógica) | AWS Cognito |
| IA / LLM | Ollama (modelos locales) | AWS Bedrock (Claude/Llama) |
| Vectores / RAG | pgvector en PostgreSQL local | pgvector en RDS + Bedrock KB |
| Orquestación | Docker Compose | ECS / CloudFormation / CDK |

## 2.2 Diagrama de Arquitectura (Alto Nivel)

El flujo de datos sigue este patrón:

[React Native App] ↓ [FastAPI Backend] ←→ [Redis Cache] ↓ ↓ [AI Service] [PostgreSQL + pgvector] [S3/MinIO] (Ollama local / Bedrock prod)

## 2.3 Principio de Diseño: Paridad Local-Producción

Todo el proyecto se diseña bajo el principio de que el entorno local debe ser funcionalmente idéntico a producción. Para lograrlo:

- Abstracción de servicios: Cada servicio externo (IA, almacenamiento, auth) se accede a través de una interfaz/adaptador. En local usa implementaciones Docker; en producción usa AWS.

- Variables de entorno: Un solo archivo .env controla qué implementación se usa. Cambiar de local a producción es cambiar variables, no código.

- Docker Compose: Orquesta todos los servicios locales (PostgreSQL, Redis, MinIO, Ollama, FastAPI) con un solo comando: docker-compose up.

- Migraciones compartidas: Alembic gestiona el esquema de base de datos. Las mismas migraciones corren en local y en RDS.

# 3. Entorno de Desarrollo Local

## 3.1 Docker Compose

El archivo docker-compose.yml incluirá los siguientes servicios:

| Servicio | Imagen | Puerto | Reemplazo AWS |
| --- | --- | --- | --- |
| postgres | postgres:16-alpine | 5432 | RDS PostgreSQL |
| redis | redis:7-alpine | 6379 | ElastiCache |
| minio | minio/minio | 9000 / 9001 | Amazon S3 |
| ollama | ollama/ollama | 11434 | AWS Bedrock |
| api | Dockerfile (FastAPI) | 8000 | ECS Fargate |

## 3.2 Capa de Abstracción de IA

Se implementará un patrón Strategy para el servicio de IA. Esto permite cambiar entre Ollama (local) y Bedrock (producción) sin modificar la lógica de negocio:

# ai_service.py (interfaz abstracta) class AIProvider(ABC): async def chat(prompt, history) -> str async def analyze_image(image, context) -> str # Implementaciones: class OllamaProvider(AIProvider): # Local class BedrockProvider(AIProvider): # Producción

## 3.3 Modelo Local con Ollama

Para desarrollo local se usará Ollama con modelos open source que soporten visión:

- Chat: Llama 3.2 (8B) o Mistral 7B - respuestas rápidas para desarrollo

- Visión: Llava 1.6 o Qwen2.5-VL-7B - análisis de imágenes local

Esto permite desarrollar y testear toda la lógica de IA sin gastar un centavo en APIs durante desarrollo. Las respuestas no serán tan buenas como en producción, pero la lógica de integración será idéntica.

# 4. Migración a Producción (AWS)

Gracias a la capa de abstracción, la migración consiste principalmente en configurar los servicios AWS equivalentes y actualizar las variables de entorno.

## 4.1 Checklist de Migración

| Componente | Acción | Servicio AWS |
| --- | --- | --- |
| Base de Datos | Crear instancia RDS, ejecutar migraciones Alembic, importar datos seed | RDS PostgreSQL (db.t3.micro) |
| Cache | Crear cluster ElastiCache, actualizar connection string | ElastiCache Redis (cache.t3.micro) |
| Almacenamiento | Crear bucket S3, migrar assets de MinIO | Amazon S3 |
| IA / LLM | Habilitar modelos en Bedrock, cambiar AI_PROVIDER=bedrock | AWS Bedrock |
| Backend | Build Docker image, push a ECR, crear servicio Fargate | ECS Fargate + ALB |
| Auth | Crear User Pool en Cognito, migrar lógica de auth | AWS Cognito |
| DNS / CDN | Configurar dominio, certificado SSL | Route 53 + CloudFront |

## 4.2 Variables de Entorno

El cambio entre entornos se controla exclusivamente por variables de entorno:

| Variable | Local | Producción |
| --- | --- | --- |
| AI_PROVIDER | ollama | bedrock |
| DATABASE_URL | postgresql://localhost:5432/coolagent | postgresql://rds-endpoint/coolagent |
| REDIS_URL | redis://localhost:6379 | redis://elasticache-endpoint |
| S3_ENDPOINT | http://localhost:9000 | https://s3.amazonaws.com |
| S3_BUCKET | coolagent-local | coolagent-prod |
| AUTH_PROVIDER | jwt_local | cognito |

# 5. Módulos Funcionales

## 5.1 Chatbot Especializado en Refrigeración

Chatbot con IA entrenado contextualmente en refrigeración y HVAC. Utiliza RAG (Retrieval Augmented Generation) para consultar una base de conocimiento técnico antes de responder.

### Funcionalidades

- Respuestas especializadas sobre refrigeración doméstica e industrial

- Contexto persistente por conversación (historial en PostgreSQL)

- RAG con base de conocimiento: manuales, fichas técnicas, procedimientos

- System prompt especializado con terminología técnica de refrigeración

- Soporte multiidioma (español e inglés)

### Implementación Técnica

- Embeddings: Los documentos técnicos se procesan y almacenan como vectores en pgvector

- Retrieval: Antes de cada respuesta, se buscan los 5 fragmentos más relevantes

- Caching: Respuestas a preguntas frecuentes se cachean en Redis (TTL 24h)

- Rate limiting: Máximo de consultas por usuario para controlar costos

## 5.2 Diagnóstico por Imagen

El técnico toma una foto del equipo y la envía junto con contexto (síntomas, marca, modelo). El modelo de visión analiza la imagen y genera un diagnóstico preliminar.

### Funcionalidades

- Análisis visual de equipos de refrigeración (compresores, condensadores, evaporadores)

- Identificación de componentes y posibles fallas visibles

- Lectura de manómetros, displays y controles desde foto

- Diagnóstico preliminar con nivel de confianza

- Sugerencias de fallas comunes según el tipo de equipo

### Flujo del Usuario

1. El técnico toma foto o selecciona de galería  →  2. Agrega contexto (marca, modelo, síntoma)  →  3. La app envía imagen + contexto al backend  →  4. El modelo analiza y responde con diagnóstico

## 5.3 Calculadoras Técnicas Integradas

Herramientas de cálculo esenciales para el trabajo diario del técnico. Estas funcionan 100% offline ya que son cálculos locales.

### Calculadoras Incluidas

| Calculadora | Descripción |
| --- | --- |
| Superheat / Subcooling | Cálculo de sobrecalentamiento y sub-enfriamiento con selección de refrigerante |
| Tablas PT | Presión-Temperatura para R-22, R-134a, R-410A, R-404A, R-407C, R-32 y más |
| Carga de Refrigerante | Cálculo de carga óptima por tipo de sistema y capacidad |
| BTU / Toneladas | Conversión entre BTU/h, toneladas de refrigeración, kW y kcal/h |
| Flujo de Aire (CFM) | Cálculo de CFM requerido según área y condiciones |
| Amperaje / Voltaje | Cálculos eléctricos básicos para motores y compresores |

## 5.4 Base de Datos de Códigos de Error

Catálogo searchable de códigos de error organizados por fabricante y modelo. Incluye descripción del error, causas probables y pasos de solución.

### Funcionalidades

- Búsqueda por código, marca o síntoma

- Fichas detalladas: código, descripción, causas, solución paso a paso

- Marcas iniciales: Carrier, Trane, Daikin, LG, Samsung, Copeland, Danfoss, Bitzer

- Base de datos local SQLite para funcionamiento offline

- Sincronización con backend para actualizaciones periódicas

### Estructura de Datos

- Fabricante: Nombre, país, tipo (doméstico/industrial/ambos)

- Modelo/Serie: Línea de producto, capacidad, tipo de refrigerante

- Código de Error: Código, descripción, severidad (crítico/advertencia/info)

- Solución: Pasos ordenados, herramientas necesarias, tiempo estimado

## 5.5 Modo Offline

Los técnicos frecuentemente trabajan en ubicaciones sin conectividad (cuartos de máquinas, sótanos, techos). Las funcionalidades críticas deben funcionar sin internet.

| Disponible Offline | Requiere Conexión |
| --- | --- |
| Calculadoras técnicas (todas) | Chatbot con IA |
| Base de datos de códigos de error | Diagnóstico por imagen |
| Guías de procedimientos (descargadas) | Sincronización de datos |
| Tablas PT completas | Actualización de códigos de error |
| Historial de consultas previas | Nuevas consultas al chatbot |

### Implementación Técnica

- SQLite local: Base de datos embebida en el dispositivo con códigos de error y tablas PT

- AsyncStorage / MMKV: Cache de respuestas previas del chatbot para consulta offline

- Queue de sincronización: Las acciones realizadas offline se encolan y sincronizan al recuperar conexión

- Detección automática: La app detecta el estado de conexión y ajusta la UI (oculta features online, muestra indicador offline)

## 5.6 Guías de Procedimientos Paso a Paso

Instrucciones interactivas para procedimientos comunes de mantenimiento y reparación. El técnico puede seguir la guía paso a paso con imágenes de referencia.

### Guías Iniciales

- Recarga de refrigerante (por tipo de sistema)

- Cambio de compresor (hermético, semi-hermético)

- Limpieza de condensador y evaporador

- Diagnóstico de fuga de refrigerante

- Verificación de sistema eléctrico (capacitores, contactores, relés)

- Cambio de válvula de expansión

- Vacío y deshidratación del sistema

- Ajuste de termostato y controles

### Formato de Cada Guía

- Prerrequisitos: Herramientas necesarias, repuestos, EPP requerido

- Pasos numerados: Instrucción clara con imagen/diagrama de referencia

- Advertencias: Alertas de seguridad y precauciones específicas

- Verificación final: Checklist de validación post-procedimiento

# 6. Modelo de Datos (Entidades Principales)

| Entidad | Campos Clave | Relaciones |
| --- | --- | --- |
| User | id, email, name, role, subscription_tier | Has many: Conversations, Diagnostics |
| Conversation | id, user_id, title, created_at | Has many: Messages |
| Message | id, conversation_id, role, content, tokens_used | Belongs to: Conversation |
| Diagnostic | id, user_id, image_url, context, result, confidence | Belongs to: User |
| Manufacturer | id, name, country, type | Has many: EquipmentModels |
| EquipmentModel | id, manufacturer_id, name, refrigerant_type | Has many: ErrorCodes |
| ErrorCode | id, model_id, code, description, severity | Has many: Solutions |
| Solution | id, error_code_id, steps, tools_needed, est_time | Belongs to: ErrorCode |
| ProcedureGuide | id, title, category, difficulty, steps_json | Standalone |
| KnowledgeDoc | id, title, content, embedding (vector) | Used by RAG system |

# 7. Fases de Desarrollo

## Fase 1: Fundación (Semanas 1-4)

Setup del proyecto, infraestructura local y funcionalidades base.

- Inicialización del repositorio monorepo (app/ + api/)

- Configuración de Docker Compose con todos los servicios

- Setup de React Native con Expo y navegación básica

- FastAPI con estructura de proyecto, autenticación JWT

- Modelo de base de datos con Alembic (migraciones)

- Capa de abstracción de IA (OllamaProvider + BedrockProvider)

- Integración básica con Ollama para chat

## Fase 2: Módulos Core (Semanas 5-10)

Desarrollo de las funcionalidades principales.

- Chatbot especializado con RAG y base de conocimiento

- Diagnóstico por imagen (upload + análisis + resultado)

- Calculadoras técnicas (superheat, subcooling, tablas PT)

- Base de datos de códigos de error (CRUD + búsqueda)

- UI/UX completa para cada módulo

## Fase 3: Offline y Guías (Semanas 11-14)

Capacidad offline y contenido de guías.

- Implementación de SQLite local y sincronización

- Detección de conectividad y modo offline automático

- Guías de procedimientos paso a paso (contenido + UI)

- Cache de respuestas previas del chatbot

- Descarga de datos para uso offline

## Fase 4: Migración AWS y QA (Semanas 15-18)

Transición a producción y aseguramiento de calidad.

- Configuración de servicios AWS (RDS, ElastiCache, S3, Bedrock, ECS)

- CI/CD pipeline (GitHub Actions → ECR → ECS)

- Testing integral (unitarios, integración, E2E)

- Pruebas de carga y optimización de costos de IA

- Beta testing con técnicos reales

## Fase 5: Lanzamiento (Semanas 19-20)

Preparación y lanzamiento a tiendas.

- Build final para iOS (App Store) y Android (Play Store)

- Monitoreo con CloudWatch y alertas

- Documentación de API y guía de usuario

- Plan de soporte post-lanzamiento

# 8. Estimación de Costos de Infraestructura

## 8.1 Entorno Local (Desarrollo)

El entorno local no tiene costos recurrentes. Todo corre en Docker sobre la máquina del desarrollador. Los modelos de IA (Ollama) también corren localmente sin costo de API.

## 8.2 Producción AWS (Mensual)

| Servicio | Configuración | Costo Estimado |
| --- | --- | --- |
| ECS Fargate | 0.5 vCPU, 1GB RAM | $15 - $40/mes |
| RDS PostgreSQL | db.t3.micro, 20GB | $15 - $30/mes |
| ElastiCache Redis | cache.t3.micro | $12 - $25/mes |
| Amazon S3 | 50GB + transferencia | $5 - $10/mes |
| AWS Bedrock | Claude Haiku / Llama (~1K consultas/día) | $50 - $150/mes |
| Cognito | Hasta 50,000 MAU | Gratis |
| CloudWatch | Logs + métricas básicas | $5 - $10/mes |

| TOTAL ESTIMADO MENSUAL | $100 - $260 USD |
| --- | --- |

## 8.3 Estrategias de Optimización de Costos

- Prompt Caching: Cachear system prompts y contexto RAG repetido. Reduce costos de tokens de entrada hasta 90% en Bedrock.

- Response Caching (Redis): Preguntas idénticas o similares devuelven respuesta cacheada sin llamar al modelo.

- Smart Model Routing: Preguntas simples van a modelos baratos (Haiku/Llama). Solo consultas complejas o de imagen van a modelos premium.

- Rate Limiting por usuario: Limitar consultas de IA por usuario/día para prevenir abuso y controlar costos.

- Batch Processing: Para análisis no urgentes, agrupar consultas y procesarlas en batch (50% descuento en Bedrock).